# Протокол разногласий и предлагаемых правок к ФТТ RatioT.Cloud

Объект: RatioT.Cloud_FTT.docx, редакция v004 от 14.09.2026 Автор ФТТ (заказчик): владелец ФТТ RatioT.Cloud Подготовили: Андрей Ефремцев (delivery), Марко Петрович (product) — позиции согласуются, аналитическая подготовка: Kimi Дата: 15.09.2026 Статус: на согласовании с автором ФТТ. Основной документ не изменялся; все правки предлагаются здесь, одним перечнем.

Каждая позиция: где в ФТТ → что сейчас → что предлагаем (готовый текст, где возможно) → почему → влияние на бюджетную оценку.

## Блок 0. Блокеры: без этого оценка подрядчика неоднозначна

### П-1. Раздел 2.1 — заполнить таблицу оборудования первой очереди

Что сейчас: таблица состоит из строк «ЗАПОЛНИТЬ». Что нужно: конкретный перечень SKU (производитель, модель, тип, интерфейс, протокол, роль, нужны ли System Device Template и Visual Template, предоставляются ли образец и документация). Из исходной заготовки зацепка — семейство Mitra и приборы ДКС (DEC-031: системный каталог первого этапа — приборы ДКС). Почему: состав таблицы — база бюджетной оценки; без неё System Library, Device Templates, Visual Templates и испытания неоценимы. Влияние на бюджет: определяет объём. Ориентир для обсуждения: 5–15 SKU.

### П-2. Раздел 2.2 — выбрать конкретное MQTT-устройство

Что сейчас: «Выбранное устройство SKU: ЗАПОЛНИТЬ». Что нужно: одно стороннее MQTT-устройство + пакет документации (topic structure, формат сообщения, телеметрия, команды, аутентификация/TLS, подтверждения/ошибки, примеры обмена или симулятор). Почему: абстрактный «любой MQTT» неоценим; расширение на иные MQTT-протоколы — отдельный объём. Критерий выбора: устройство реально доступно для закупки/испытаний, желательно JSON без Protobuf (иначе Protobuf войдёт в объём, DEC-158). Влияние на бюджет: определяет трудоёмкость профиля MQTT.

## Блок 1. Продуктовые решения для раздела 2 (проекты — требуют подтверждения владельца продукта)

### П-3. Раздел 2.3 — подтвердить границу Gateway первой очереди

Что предлагаем: > ☒ Подтверждаю указанную границу. ☐ Изменить границу следующим образом: ___

и добавить в раздел 9.2 одну фразу: > «Первая поставка принимается на сценарии с одним Device. Протокол Gateway↔Cloud и конфигурационная модель не должны требовать переработки при расширении до нескольких устройств на одном шлюзе; промышленная многоустройственная эксплуатация одного шлюза — отдельный объём оценки по change request.»

Почему: иначе «одно Device» и «архитектурная возможность расширения» читаются по-разному, и второе устройство через тот же шлюз превратится в неожиданный платный change request после оценки. Фраза не увеличивает объём, но защищает архитектурно. Влияние на бюджет: нет (при подтверждении текущей границы).

### П-4. Раздел 2.5 и 18.5 — отчёт по наработке моточасов

Что предлагаем: отметить > ☒ Отчёт по наработке моточасов не входит в первую поставку.

В 18.5 остаются два обязательных Jasper-шаблона (потребление ресурсов за период; журнал аварий и действий персонала). Техническая возможность моточасов сохраняется без отдельной разработки: вычисляемый параметр через Automation (раздел 7.9, DEC-142) → параметр виртуального устройства → архив → типовой отчёт/CSV-экспорт.

Почему: DEC-151 — для универсального IIoT-продукта отчёт не обязателен; это снижает scope первой поставки. Если первые клиенты критично нуждаются в готовом шаблоне — альтернатива: включить и расписать содержание (период, группировка по Assets/оборудованию, суммарная наработка и по периодам), это добавит в бюджет шаблон и сценарии ПМИ. Влияние на бюджет: снижает/не меняет при предложенном варианте; небольшое увеличение при альтернативе.

## Блок 2. Правки текста ФТТ

### П-5. Весь документ — финальная вычитка (подтверждённые опечатки)

Список проверенных мест: «стандратного» (2.3), «Изенить» в поле решения владельца (2.3), «зависисмостей» (1.3), «ПОльзователем» (11.1), «конфигрурации» и «не зависимо» (5.9), «приофиля» (7.7), «лолжна» (21.2), «в рамкахдругих» и «техпроцесс процесс» (4.5); пункт после 6.6 оформлен заголовком без номера. Почему: документ уходит на бюджетную оценку; опечатка в поле решения владельца выглядит как незаполненность. Влияние на бюджет: нет.

### П-6. Весь документ — маркировка обоснований решениями (DEC-xxx, P-00x)

Что предлагаем: в конец ключевых требований — ссылки вида (DEC-142), (P-003) на журнал решений и product-inputs. Минимум — разделы 2, 4, 5, 9, 12, 19. Текст требований не переписывается. Почему: ~190 принятых решений сейчас в ФТТ не прослеживаются; любое требование можно оспорить и разбирать с нуля. Ссылки защищают принятые решения при будущих правках и ускоряют review. Влияние на бюджет: нет.

### П-7. Разделы 19.4 / 24.6 / 3.4 — измеримое определение «одновременных интерактивных UI-пользователей»

Что сейчас: тарифное поле «Max simultaneous interactive UI users/Space» и NFR ≥500 одновременных пользователей; механизм учёта — на ТЗ. Что предлагаем: минимум — в 3.4 потребовать, чтобы каждый подрядчик в допущениях оценки указал предполагаемый механизм учёта (иначе оценки несравнимы). Предпочтительно — зафиксировать продуктовое определение до оценки, напр.: «интерактивный UI-пользователь = аутентифицированная сессия web-клиента с активным соединением; лимит проверяется при установке соединения» (реализация — ТЗ). Почему: без определения подрядчики оценят по-разному (сессии/websocket/активность за окно), спор всплывёт на приёмке. Влияние на бюджет: низкое.

### П-8. Раздел 23.2 — добавить проверку alarm flood в regression suite

Что предлагаем: в области покрытия regression suite добавить: «защита от деградации при массовом числе одновременных таймерных состояний Alarm Rules (TON/TOFF, anti-flapping): контрольный сценарий с большим числом одновременных состояний; конкретные параметры — ТЗ/sizing». Почему: Alarm Rules работают на общем движке с Automation (11.4), но тарифную квоту экземпляров не расходуют (12.13) — корректно, однако граница по одновременным таймерным состояниям при 50 000 устройствах не проверяется ничем. Правка не меняет продуктовый объём. Влияние на бюджет: нет (в пределах существующих NFR-тестов).

### П-9. Раздел 25.8 — принцип хранения Security Audit после удаления Space

Что сейчас: аудит не удаляется при удалении Space (21.8), срок хранения — на ТЗ. Что предлагаем: добавить принцип: «записи аудита, относящиеся к удалённому Space, подлежат обезличиванию либо удалению по истечении retention; механизм — ТЗ». Либо явно: «аудит хранится N лет независимо от удаления Space» — тогда нужна оценка объёма. Почему: в аудите есть персональные данные (actor, приглашения по телефону/e-mail); бесконечное хранение противоречит требованиям к ПДн, а объём хранения влияет на sizing. Влияние на бюджет: низкое.

### П-10. Разделы 3.4 / 22.7 — сравнимость оценок маршрутизации FQDN→Space

Что сейчас: механизм определения Space по custom FQDN до аутентификации целиком на ТЗ. Что предлагаем: инварианты в ФТТ сформулированы правильно (Space определяется до auth; frontend Space ID недоверен). Добавить в 3.4: «подрядчик в допущениях указывает предполагаемый механизм маршрутизации FQDN→Space и защиту от подмены tenant». Почему: критичный multi-tenancy механизм; оценки могут разойтись от nginx-маппинга до отдельного tenant-router. Требование к допущениям делает оценки сравнимыми, реализация остаётся на ТЗ. Влияние на бюджет: снижает риск разброса оценок.

## Итого

- Блокеры до оценки (нужны данные от владельца продукта): П-1 (SKU), П-2 (MQTT-устройство), подтверждение П-3 и П-4.

- Правки текста, не меняющие продуктовый объём: П-5, П-6, П-8.

- Правки, снижающие риск разброса оценок: П-7, П-9, П-10.

- Продуктовый объём предложенных правок не увеличивают; П-4 при принятии альтернативы добавляет один Jasper-шаблон.

Противоречий с архитектурным baseline (Space=tenant, Asset-модель, Gateway first-wave, effective access = entitlement AND RBAC, вычисляемые параметры через Automation, backend на AggreGate) в ходе ревью не выявлено.